УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

от 09 декабря 2021 года №46

Положение

о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты

## I. Основные положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее - решение, объекты), в том числе условия передачи органами местного самоуправления сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящим Положением, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

2. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидии, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решение о предоставлении субсидии).

Принятие решения в отношении объектов, по которым было принято решение о предоставлении субсидии, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

## II. Подготовка проекта решения

4. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан выступает главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ответственности.

Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, полномочия муниципального заказчика по которому предполагается передать организации, выступает главный распорядитель средств бюджета сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, в чьем ведении находится организация (далее – главный распорядитель средств бюджета).

5. Главные распорядители средств бюджета, подготавливают проект решения в форме постановления Администрации сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Администрация).

Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства либо приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной программы сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – муниципальная программа), согласовывается главным распорядителем средств бюджета с ответственным исполнителем муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

6. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя средств бюджета и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);

л) наименование муниципальной программы, в рамках которой предполагается осуществлять бюджетные инвестиции.

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Главный распорядитель средств бюджета направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной программы проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно в структурные подразделения Администрации, наделенные в установленном порядке полномочиями в сферах ведения экономического развития и инвестиций муниципального образования, земельных и имущественных отношений, градостроительства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – ответственные структурные подразделения Администрации) для подготовки заключения не позднее 1 августа текущего года (по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - не позднее чем 1 июля текущего года).

10. Ответственные структурные подразделения Администрации рассматривают проект решения в течение 20 календарных дней со дня его поступления (по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - в течение 50 календарных дней со дня его поступления).

11. Проект решения с положительными заключениями ответственных структурных подразделений Администрации направляется в Финансовое управление администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Финансовое управление) в течение 5 календарных дней со дня получения заключений.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый на реализацию бюджетных инвестиций, согласовывается Финансовым управлением с Главой Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Глава Администрации) и доводится до главных распорядителей средств бюджета.

На основании доведенных Финансовым управлением планируемых параметров предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители средств бюджета уточняют проекты решений, которые рассматриваются на совещании с участием Главы Администрации.

Уточненные проекты решений направляются главными распорядителями средств бюджета ответственным исполнителям муниципальных программ для включения ими объектов в муниципальные программы, а также в Финансовое управление для включения в проект бюджета сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.

После утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения утверждается постановлением Администрации.

12. Принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций в текущем финансовом году, внесение изменений в ранее принятые решения, включая изменения, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 настоящего Положения, осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением, решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Главный распорядитель средств бюджета направляет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации решение (изменения, внесенные в решение) в ответственные структурные подразделения Администрации, Финансовое управление.

14. Главный распорядитель средств бюджета осуществляет ведение реестра принятых решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в электронном виде по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению.

## III. Осуществление бюджетных инвестиций

15. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета;

б) организациями, которым главные распорядители средств бюджета, в чьем ведении находятся организации, передали в соответствии с настоящим Положением свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальных контрактов.

16. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

17. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом б) пункта 15 настоящего Положения главными распорядителями средств бюджета заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).

18. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю средств бюджета как получателю средств местного бюджета;

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право главного распорядителя средств бюджета на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности в соответствии с единой методологией и стандартами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, главному распорядителю средств бюджета.

19. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на лицевых счетах для учета операций со средствами местного бюджета, открытых в Финансовом управлении:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности - в случае заключения муниципальных контрактов организациями от имени сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

20. Основанием для открытия лицевых счетов организациям, указанным в подпункте б) пункта 19 настоящего Положения, является соглашение о передаче полномочий.

Приложение к Положению

о порядке осуществления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности

сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет

муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан и принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты

Реестр

принятых решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности

сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

| №№ | Реквизиты правового акта о принятии решения | Наименование объекта | Направление бюджетного инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | Наименование застройщика (заказчика) | Мощность (прирост мощности) объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта по годам | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций по годам | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |